🧭 PHASE 01 — Produktanalyse und Projektplanung	1

🏗️ PHASE 02 — Systemarchitektur	11

🗄️ PHASE 03 — Datenbank & ER-Modell	12

🔐 PHASE 04 — Authentication, Multi-Tenancy & Rollen	15

🎨 PHASE 05 — Frontend-Grundstruktur	17

🏢 PHASE 06 — Immobilienverwaltung	17

👥 PHASE 07 — Eigentümer & Mieter	19

📄 PHASE 08 — Mietverträge	21

💰 PHASE 09 — Finanzen	22

🔧 PHASE 10 — Reparaturen & Handwerker	24

📁 PHASE 11 — Dokumentenverwaltung	26

📊 PHASE 12 — Dashboard & Reporting	28

🔔 PHASE 13 — Notifications & Automatisierung	29

🧪 PHASE 14 — Qualität, Security & Tests	30

🤖 PHASE 15 — KI-Funktionen	32

💳 PHASE 16 — SaaS & Billing	33

🚀 PHASE 17 — Production Readiness	35

# 🧭 PHASE 01 — Produktanalyse und Projektplanung

Diesen Prompt als Erstes in Claude Code verwenden. In dieser Phase soll Claude noch nicht wild programmieren.

PHASE 01 – Produktanalyse und technische Projektplanung

Du bist ein erfahrener Senior Full-Stack-Entwickler, Softwarearchitekt und Product Engineer.

Ich entwickle eine professionelle, skalierbare SaaS-Anwendung für Hausverwaltungsunternehmen.

Der Arbeitstitel des Projekts ist:

PropertyManager – Haus- und Immobilienverwaltung als SaaS

Produktvision

Die Anwendung soll Hausverwaltungen dabei unterstützen, viele Immobilien und deren laufenden Verwaltungsprozesse zentral an einem Ort zu organisieren.

Der zentrale Nutzen lautet:

Ordnung und Transparenz in die tägliche Immobilienverwaltung bringen.

Die Anwendung soll Informationen und Prozesse rund um Immobilien, Gebäude, Wohnungen, Eigentümer, Mieter, Mietverträge, Zahlungen, Reparaturen, Handwerker und Dokumente zentral zusammenführen.

WICHTIGE ABGRENZUNG

Diese Anwendung ist keine Maklersoftware.

Es gibt ausdrücklich KEINE Funktionen für:

- Immobilieninserate

- Interessentenverwaltung

- Besichtigungsmanagement für Neuvermietungen

- Maklerprovisionen

- Lead Management

- Verkaufsprozesse

- Immobilienvermittlung

Die Anwendung setzt voraus, dass Immobilien bereits vermietet bzw. im Bestand sind.

Der Fokus liegt vollständig auf:

laufender Immobilien- und Mietverwaltung.

Zielkunden

Primärer Zielkunde:

Hausverwaltungsunternehmen, die im Auftrag mehrerer Eigentümer zahlreiche Immobilien verwalten.

Beispiele:

- eigenständige Hausverwaltungsfirmen

- Mietverwaltungen

- Immobilienunternehmen mit eigener Verwaltungsabteilung

- professionelle Immobilienverwalter

Die Software soll insbesondere für Unternehmen interessant sein, die beispielsweise mehrere hundert bis mehrere tausend Einheiten verwalten.

Benutzerrollen

Die Anwendung soll mindestens folgende Rollen unterstützen:

Super Admin

Verwaltet die SaaS-Plattform.

Property Manager / Hausverwalter

Verwaltet Immobilien, Mieter, Eigentümer, Verträge, Finanzen, Reparaturen und Dokumente.

Eigentümer

Kann seine eigenen Immobilien und relevante Informationen einsehen.

Mieter

Kann seinen Mietvertrag, Dokumente, Zahlungen und Schadensmeldungen verwalten.

Handwerker

Kann ihm zugewiesene Reparatur- bzw. Wartungsaufträge bearbeiten.

Das Berechtigungssystem muss später problemlos erweitert werden können.

Hauptbereiche der Anwendung

Plane mindestens folgende Module:

Immobilienverwaltung

- Immobilien

- Gebäude

- Wohnungen / Einheiten

- Räume

- Stellplätze

Personen

- Benutzer

- Eigentümer

- Mieter

- Handwerker

Mietverwaltung

- Mietverträge

- Vertragslaufzeiten

- Miete

- Nebenkosten

- Kaution

- Kündigung

Finanzen

- Mietzahlungen

- offene Zahlungen

- Rechnungen

- Ausgaben

- Kosten je Immobilie

- Kosten je Einheit

Instandhaltung

- Schadensmeldungen

- Reparaturtickets

- Prioritäten

- Status

- Kommentare

- Anhänge

- Handwerker

- Aufträge

- Termine

Dokumente

- Mietverträge

- Rechnungen

- Abrechnungen

- Versicherungen

- Protokolle

- sonstige Dokumente

Termine

- Verwaltungstermine

- Reparaturtermine

- Erinnerungen

Kommunikation

- Benachrichtigungen

- E-Mail

- spätere Echtzeitkommunikation

Reporting

- Immobilienübersicht

- Einnahmen

- Ausgaben

- Leerstand

- offene Reparaturen

- überfällige Zahlungen

- Eigentümerberichte

Audit

- Aktivitäten

- Änderungen

- Benutzeraktionen

Technischer Stack

Verwende folgende Architektur:

Backend

- PHP

- aktuelle stabile Laravel-Version

- Eloquent ORM

- PostgreSQL

- Laravel Policies

- Form Requests

- Services / Actions bei komplexer Business Logic

- Jobs / Queues

- Events

- Notifications

- Scheduler

Frontend

- Vue 3

- TypeScript

- Inertia.js

- Tailwind CSS

- Vite

Vue-Komponenten sollen <script setup lang="ts"> verwenden.

Infrastruktur

- Docker

- Nginx

- PostgreSQL

- Redis

- S3-kompatibler Storage

Testing

- Pest / PHPUnit

- Laravel Feature Tests

- Unit Tests

- TypeScript Checks

Später:

- Laravel Reverb

- KI-Funktionen

- Stripe Billing

- Monitoring

Multi-Tenancy

Die Anwendung muss als echtes SaaS konzipiert werden.

Eine Organisation repräsentiert beispielsweise eine Hausverwaltungsfirma.

Struktur:

Organization
├── Users
├── Properties
├── Buildings
├── Units
├── Owners
├── Tenants
├── Leases
├── Payments
├── Invoices
├── Expenses
├── Maintenance Requests
├── Documents
└── Appointments

Daten verschiedener Organisationen müssen strikt voneinander getrennt sein.

Ein Benutzer darf niemals Daten einer fremden Organisation sehen oder verändern können.

DEINE AUFGABE

Analysiere zunächst das vorhandene Repository.

Programmiere in dieser Phase noch NICHT die komplette Anwendung.

Erstelle stattdessen eine umfassende technische Planung.

Erstelle folgende Dokumente:

docs/product-overview.md

Beschreibe:

- Produktvision

- Zielgruppe

- Problem

- Lösung

- Benutzerrollen

- Hauptfunktionen

- klare Abgrenzung zu Maklersoftware

docs/requirements.md

Erstelle funktionale und nichtfunktionale Anforderungen.

docs/use-cases.md

Erstelle konkrete Use Cases für:

- Hausverwalter

- Eigentümer

- Mieter

- Handwerker

- Super Admin

docs/architecture.md

Beschreibe:

- Backend Architektur

- Frontend Architektur

- Datenfluss

- Multi-Tenancy

- Authorization

- Storage

- Queues

- Notifications

- zukünftige KI-Integration

docs/roadmap.md

Erstelle eine Entwicklungs-Roadmap:

MVP → Version 1 → Version 2 → spätere Funktionen.

Ordne die Funktionen nach Priorität:

- MUST HAVE

- SHOULD HAVE

- NICE TO HAVE

- FUTURE

docs/business-processes.md

Beschreibe wichtige Geschäftsprozesse.

Beispielsweise:

Mieter meldet Schaden:

Mieter
→ Schadensmeldung
→ Ticket
→ Hausverwaltung
→ Handwerker
→ Termin
→ Reparatur
→ Rechnung
→ Kosten
→ Abschluss

MVP

Definiere einen realistischen MVP.

Der MVP soll sich auf die Kernaufgabe konzentrieren:

Eine Hausverwaltung kann ihre Immobilien, Einheiten, Eigentümer, Mieter, Mietverträge und laufenden Verwaltungsprozesse zentral verwalten.

Vermeide Features, die für den ersten funktionierenden Prototyp nicht notwendig sind.

Architekturprinzipien

Beachte:

- Clean Code

- SOLID

- Separation of Concerns

- Security by Design

- Multi-Tenant Security

- Testbarkeit

- Wartbarkeit

- Erweiterbarkeit

- möglichst wenige externe Dependencies

Vermeide:

- unnötige Abstraktionen

- riesige Controller

- riesige Vue-Komponenten

- globale Business Logic

- Hardcoding von Rollen

- unnötige Libraries

WICHTIG

Analysiere zuerst das Repository.

Falls bereits Code vorhanden ist, darf funktionierender Code nicht unnötig überschrieben werden.

Bevor du Änderungen vornimmst:

- Repository analysieren

- bestehenden Stack erkennen

- Architektur bewerten

- Plan erstellen

- Dokumentation erstellen

Nach Abschluss:

- prüfe die erstellten Dokumente

- stelle sicher, dass die Anforderungen konsistent sind

- nenne offene Architekturentscheidungen

- nenne Risiken

- nenne die empfohlene nächste Entwicklungsphase

In dieser Phase keine umfangreiche Business-Logik implementieren.

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Diese Phase wurde in der Praxis so nicht durchlaufen. Statt eines reinen Planungs-Prompts mit den hier geforderten Dokumenten (docs/product-overview.md, docs/requirements.md, docs/use-cases.md, docs/business-processes.md) wurde von Anfang an eine einzige, bereits konkrete Aufgabenstellung verwendet (Aufgabenstellung/PropertyManager SaaS Grundstruktur.docx), die Produktrahmen und sofortigen Aufbau des Laravel/Vue-Grundgerüsts in einem Schritt kombinierte. Die vier oben genannten Dokumente existieren dadurch nicht in dieser Form; vergleichbarer Inhalt findet sich verteilt in docs/architecture.md (technische Entscheidungen) und docs/project-journal.md (chronologische Begründung, warum welche Entscheidung getroffen wurde). docs/roadmap.md wurde ebenfalls erst viel später erstellt -- nicht als Vorab-Priorisierung vor dem Programmieren, sondern nach Abschluss der Grundstruktur, basierend auf einer Konkurrenzanalyse (Immobilienverwaltung Riebeling GmbH) statt auf dieser Prompt-Vorlage.

# 🏗️ PHASE 02 — Systemarchitektur

Nachdem Phase 1 fertig ist:

PHASE 02 – Technische Systemarchitektur

Arbeite auf Basis der zuvor erstellten Produkt- und Anforderungsdokumentation.

Deine Aufgabe ist jetzt, die technische Architektur des Property-Management-SaaS zu konkretisieren.

Ziel

Erstelle eine belastbare Architektur für:

- Laravel Backend

- Vue 3 Frontend

- Inertia.js

- PostgreSQL

- Redis

- Docker

- File Storage

- Authentication

- Authorization

- Multi-Tenancy

- Notifications

- Queues

- Audit Logs

Aufgaben

- Analysiere die bestehende Architektur.

- Erstelle eine detaillierte Verzeichnisstruktur.

- Definiere Backend-Schichten.

- Definiere Frontend-Struktur.

- Definiere Datenfluss zwischen Vue, Inertia und Laravel.

- Definiere Multi-Tenant-Strategie.

- Definiere Authorization-Strategie.

- Definiere Storage-Strategie.

- Definiere Queue-/Job-Architektur.

- Definiere zukünftige KI-Integrationspunkte.

Dokumentiere alles in:

docs/architecture.md

und ergänze bei Bedarf:

docs/decisions/

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Kein separater docs/decisions/-Ordner mit einzelnen ADR-Dateien angelegt. Architekturentscheidungen wurden stattdessen fortlaufend in docs/architecture.md (Zielzustand) und docs/project-journal.md (Begründung samt Datum/Kontext, chronologisch) dokumentiert -- bei der bisherigen Anzahl an Entscheidungen erschien ein eigenes ADR-Verzeichnis als zusätzliche Struktur ohne klaren Mehrwert.

für wichtige Architecture Decision Records.

Noch keine vollständige Business-Logik implementieren.

Falls Konfigurationsänderungen notwendig sind, führe nur die notwendigen Änderungen durch.

Nach Abschluss prüfe die Architektur auf:

- Security

- Skalierbarkeit

- Wartbarkeit

- Testbarkeit

- Multi-Tenant Isolation

Berichte anschließend über Architekturentscheidungen und offene Punkte.

# 🗄️ PHASE 03 — Datenbank & ER-Modell

Das ist eine besonders wichtige Phase.

PHASE 03 – Datenmodell und Datenbank

Implementiere jetzt die Grundlage des Datenmodells für die Property-Management-SaaS.

Verwende PostgreSQL und Laravel Eloquent.

Kernentitäten

Plane mindestens:

- organizations

- users

- organization_user

- properties

- buildings

- units

- rooms

- parking_spaces

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): rooms und parking_spaces wurden nicht als eigene Tabellen umgesetzt. Das Datenmodell endet bei Property -> Building -> Unit; eine feinere Unterteilung einzelner Einheiten in Räume oder eigenständige Stellplatz-Datensätze wurde als verfrüht eingeschätzt, solange kein konkreter Anwendungsfall danach verlangt (Prinzip: keine Tabellen auf Vorrat). Lässt sich bei Bedarf nachrüsten, ohne bestehende Migrationen zu verändern.

- owners

- tenants

- contractors

- leases

- payments

- invoices

- expenses

- maintenance_requests

- maintenance_comments

- maintenance_attachments

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Keine eigene maintenance_attachments-Tabelle. Anhänge an Reparaturmeldungen laufen stattdessen über die bereits vorhandene, polymorphe documents-Tabelle (documentable_type/documentable_id) -- damit gibt es nur einen Datei-Anhang-Mechanismus im gesamten System statt zwei parallelen.

- documents

- document_categories

- appointments

- activity_logs

Anforderungen

Verwende:

- UUIDs oder ULIDs

- Foreign Keys

- sinnvolle Indexes

- Unique Constraints

- Timestamps

- Soft Deletes, wo fachlich sinnvoll

Alle tenantbezogenen Tabellen müssen eine eindeutige Organisation-Zuordnung besitzen oder sicher über die Beziehungen einer Organisation zugeordnet werden können.

Beziehungen

Definiere sauber:

Organization → Users

Organization → Properties

Property → Buildings

Building → Units

Unit → Tenant

Unit → Lease

Owner → Property

Tenant → Lease

Lease → Payments

Property → Expenses

Property → Maintenance Requests

Maintenance Request → Contractor

Property → Documents

User → Activity Logs

Aufgaben

- Erstelle die Migrationen.

- Erstelle Eloquent Models.

- Definiere Relationships.

- Definiere Casts.

- Definiere Enums für Statuswerte, wo sinnvoll.

- Erstelle Factorys.

- Erstelle Seed-Daten für Entwicklung.

- Erstelle Tests für wichtige Beziehungen.

- Erstelle eine verständliche Datenbankdokumentation.

Erstelle zusätzlich:

docs/database.md

und eine textuelle ER-Struktur.

Achte besonders darauf, dass Tenant Isolation technisch unterstützt wird.

Führe anschließend Migrationen und Tests aus.

Behebe auftretende Fehler.

# 🔐 PHASE 04 — Authentication, Multi-Tenancy & Rollen

PHASE 04 – Authentication, Multi-Tenancy und Authorization

Implementiere jetzt die Sicherheitsgrundlage der Anwendung.

Authentication

Implementiere eine moderne Laravel-Authentifizierung.

Berücksichtige:

- Login

- Logout

- Passwort-Reset

- E-Mail-Verifizierung

- Session Security

Multi-Tenancy

Eine Organisation repräsentiert eine Hausverwaltung.

Ein Benutzer kann Mitglied einer oder später mehrerer Organisationen sein.

Implementiere eine sichere Tenant Context Resolution.

Bei jeder Anfrage muss eindeutig festgestellt werden:

Welche Organisation ist aktuell aktiv?

Rollen

Implementiere:

- Super Admin

- Property Manager

- Owner

- Tenant

- Contractor

Das System muss später zusätzliche Rollen und Permissions unterstützen.

Authorization

Verwende Laravel Policies/Gates.

Es muss beispielsweise unmöglich sein, dass:

Organization A User
→ Property von Organization B

anzeigen, bearbeiten oder löschen kann.

Tests

Erstelle Tests für:

- Login

- Logout

- Zugriffsschutz

- Tenant Isolation

- Rollen

- Policies

- unberechtigte Requests

Versuche explizit, Cross-Tenant-Zugriffe in Tests zu simulieren.

Diese Tests sind sicherheitskritisch.

Dokumentiere die Architektur in:

docs/authentication.md

docs/authorization.md

docs/multi-tenancy.md

Führe alle Tests aus und behebe Fehler.

# 🎨 PHASE 05 — Frontend-Grundstruktur

PHASE 05 – Vue 3 / Inertia Frontend

Implementiere jetzt die professionelle Frontend-Grundstruktur.

Verwende:

- Vue 3

- TypeScript

- Inertia.js

- Tailwind CSS

- Vite

Verwende ausschließlich:

<script setup lang="ts"> ## Struktur Erstelle: resources/js/ Components/ Layouts/ Pages/ Composables/ Types/ Utils/ Services/ Pages: Dashboard/ Properties/ Buildings/ Units/ Owners/ Tenants/ Leases/ Payments/ Invoices/ Expenses/ Maintenance/ Documents/ Appointments/ Settings/ ## Layout Erstelle: - AppLayout - Sidebar - Topbar - User Menu - Organization Switcher - Breadcrumbs - Notifications - Responsive Mobile Navigation ## Komponenten Erstelle wiederverwendbare Komponenten für: - Button - Input - Select - Textarea - Modal - Table - Card - Badge - Alert - Dropdown - Pagination - Form - EmptyState - LoadingState - ConfirmDialog ## Design Das UI soll wie eine moderne professionelle B2B-SaaS-Anwendung wirken. Priorität: - Übersichtlichkeit - Lesbarkeit - Responsive Design - Accessibility - konsistentes Design - geringe visuelle Komplexität Erstelle zunächst das Dashboard als UI-Prototyp mit Mock-Daten. Führe anschließend: - TypeScript Check - Lint - Build aus und behebe Fehler.

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Mehrere hier geforderte Bausteine fehlen noch: ein Organization Switcher in der UI (users.current_organization_id existiert im Backend, aber es gibt noch keine Oberfläche zum Wechseln -- aktuell hat jeder Nutzer ohnehin nur eine Organisation), eine generische Textarea-Komponente, eine wiederverwendbare ConfirmDialog-Komponente (Lösch-Bestätigungen sind bisher pro Seite inline gebaut, nicht als gemeinsame Komponente extrahiert) sowie ein generischer Form-Wrapper (bewusst zurückgestellt, siehe ToDo.md -- Formulare mit 5-6 Feldern rechtfertigen die Abstraktion noch nicht). "Modal" wurde als Dialog-Komponente umgesetzt (radix-vue-basiert, funktional gleichwertig, nur anders benannt). "LoadingState" existiert in Form der vorhandenen Skeleton-Komponente, nicht als eigens benannte Komponente.

# 🏢 PHASE 06 — Immobilienverwaltung

PHASE 06 – Immobilienverwaltung

Implementiere jetzt das erste vollständige Business-Modul.

Funktionen

Hausverwalter können:

- Immobilien erstellen

- Immobilien bearbeiten

- Immobilien anzeigen

- Immobilien archivieren/löschen

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Umgesetzt als Soft-Delete mit Bestätigungsdialog (kein separater Archiv-Status, keine "Wiederherstellen"-Funktion in der UI -- gelöschte Datensätze bleiben in der Datenbank erhalten, sind aber nur noch über direkten DB-Zugriff sichtbar).

Eine Immobilie kann mehrere Gebäude besitzen.

Gebäude können mehrere Einheiten besitzen.

Eine Einheit kann beispielsweise sein:

- Wohnung

- Gewerbeeinheit

- Stellplatz

- sonstige Einheit

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Units haben aktuell kein Typ-Feld (Wohnung/Gewerbeeinheit/Stellplatz/sonstige) -- nur einen Belegungsstatus (App\Enums\UnitStatus: Leerstand/Vermietet/In Renovierung). Diese Typisierung wurde nicht als eigenständiges Feld umgesetzt; könnte bei Bedarf als weiteres Enum auf der units-Tabelle ergänzt werden.

✅ Nachtrag (Claude, Stand 30.08.2026): Nachgeholt: neues `App\Enums\UnitType` (Wohnung/Gewerbeeinheit/Stellplatz/Sonstige Einheit), per Migration als `type`-Spalte auf `units` ergänzt (nicht die ursprüngliche Migration verändert, sondern eine neue hinzugefügt, da die erste bereits angewendet war), inklusive Formularfeld und Spalte in der Liste.

Property Detail Page

Erstelle eine übersichtliche Detailseite:

Immobilie
├── Übersicht
├── Gebäude
├── Einheiten
├── Eigentümer
├── Mieter
├── Verträge
├── Finanzen
├── Reparaturen
├── Dokumente
└── Aktivitäten

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Diese Property-Detailseite mit Unterreitern wurde nicht gebaut -- es gibt aktuell keine "Show"-Route für Immobilien (Route::resource(...)->except('show')), nur Liste/Anlegen/Bearbeiten. Bewusste Entscheidung, um keine komplexe Tab-Navigation zu bauen, bevor die referenzierten Unterbereiche (Verträge, Finanzen, Reparaturen, Dokumente, Aktivitäten) selbst existieren -- wird nachgeholt, sobald diese Module gebaut sind und eine Detailseite tatsächlich etwas zum Anzeigen hat.

✅ Nachtrag (Claude, Stand 30.08.2026): Nachgeholt: `Properties/Show.vue` mit Tabs (Übersicht, Gebäude, Einheiten, Eigentümer, plus Platzhalter-Tabs für Verträge/Finanzen/Reparaturen/Dokumente/Aktivitäten, die weiterhin auf spätere Roadmap-Phasen warten). Neue, wiederverwendbare Tabs-Komponente unter resources/js/components/ui/tabs/ (radix-vue TabsRoot/TabsList/TabsTrigger/TabsContent, bisher ungenutzt im Projekt). Siehe docs/project-journal.md, Abschnitt 21.

Backend

Implementiere:

- Models

- Migrations, falls erforderlich

- Controllers

- Form Requests

- Policies

- Services/Actions bei Bedarf

- Routes

- Tests

Frontend

Implementiere:

- Liste

- Suche

- Filter

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Suche und Filter wurden für Properties/Buildings/Units nicht umgesetzt -- nur Liste mit Pagination. Bei aktuell überschaubaren Datenmengen (Demo-Datensatz: 20 Immobilien) noch nicht erforderlich; nachzuholen, sobald reale Nutzungszahlen das nötig machen.

✅ Nachtrag (Claude, Stand 30.08.2026): Nachgeholt: Textsuche (debounced, 300ms) für Properties, Buildings, Units, Owners und Tenants über einen neuen Composable (resources/js/composables/useListSearch.ts); Units zusätzlich mit Status-Filter-Dropdown. Server-seitig per einfachem `where(...like...)` in den jeweiligen Controllern, kein Such-Index nötig bei aktueller Datenmenge.

- Pagination

- Create

- Edit

- Detail

- Delete/Archive

Achte auf Tenant Isolation.

Jede Operation muss autorisiert werden.

Erstelle Feature Tests und Frontend Type Checks.

Nach Abschluss alle Tests ausführen.

# 👥 PHASE 07 — Eigentümer & Mieter

PHASE 07 – Eigentümer- und Mieterverwaltung

Implementiere das Personenmanagement.

Eigentümer

Ein Eigentümer kann mehrere Immobilien bzw. Einheiten besitzen.

Hausverwalter können:

- Eigentümer erstellen

- bearbeiten

- anzeigen

- Immobilien zuordnen

- Dokumente anzeigen

- relevante Finanzinformationen anzeigen

Mieter

Mieter können:

- persönlichen Datensatz besitzen

- einer Einheit zugeordnet werden

- Mietverträge besitzen

- Zahlungen besitzen

- Schadensmeldungen erstellen

- Dokumente besitzen

Datenschutz

Personenbezogene Daten müssen besonders geschützt werden.

Beachte:

- Authorization

- Tenant Isolation

- minimale Datenübertragung zum Frontend

- sichere Dokumentenzugriffe

Frontend

Erstelle:

Owners/
Tenants/

jeweils mit:

- Index

- Show

- Create

- Edit

Verwende wiederverwendbare Komponenten.

🔎 Anmerkung (Claude, Stand 30.08.2026): Owners und Tenants haben wie Properties keine "Show"-Seite, nur Liste/Anlegen/Bearbeiten (gleiche Begründung wie bei der Property-Detailseite oben). "Dokumente anzeigen" und "relevante Finanzinformationen anzeigen" für Eigentümer sind noch nicht möglich, da die Module Documents und Finanzen (Payments/Invoices/Expenses) noch nicht implementiert sind -- geplant für spätere Phasen (siehe docs/roadmap.md).

✅ Nachtrag (Claude, Stand 30.08.2026): Teilweise nachgeholt: `Owners/Show.vue` und `Tenants/Show.vue` existieren jetzt (gleiches Tabs-Muster wie bei Properties). "Dokumente anzeigen" und "relevante Finanzinformationen anzeigen" für Eigentümer bleiben weiterhin Platzhalter-Tabs — technisch nicht möglich, solange die Module Documents und Finanzen (Payments/Invoices/Expenses) selbst noch nicht existieren.

Erstelle umfassende Tests für Zugriff und Tenant Isolation.

# 📄 PHASE 08 — Mietverträge

PHASE 08 – Mietvertragsverwaltung

Implementiere das Mietvertragsmodul.

Mietvertrag

Ein Mietvertrag soll mindestens unterstützen:

- Mieter

- Einheit

- Beginn

- Ende

- Grundmiete

- Nebenkosten

- Kaution

- Zahlungsintervall

- Status

- Kündigungsdatum

- Notizen

Status:

- active

- pending

- terminated

- expired

Funktionen

Hausverwaltung:

- Vertrag erstellen

- bearbeiten

- anzeigen

- beenden

- archivieren

Automatisierung vorbereiten

Bereite spätere Erinnerungen vor:

- Vertrag läuft in 90 Tagen aus

- Vertrag läuft in 30 Tagen aus

- Kündigungsfrist

Nutze dafür später Laravel Scheduler/Jobs.

Dashboard

Zeige:

- aktive Verträge

- bald auslaufende Verträge

- beendete Verträge

Tests

Teste:

- Erstellung

- Validierung

- Authorization

- Tenant Isolation

- Statusänderungen

- Beziehungen

Dokumentiere wichtige Business Rules.

# 💰 PHASE 09 — Finanzen

PHASE 09 – Finanzverwaltung

Implementiere die grundlegende Finanzverwaltung.

Bereiche

Payments

- Mietzahlungen

- Zahlungsdatum

- Betrag

- Status

- Mieter

- Mietvertrag

Status:

- pending

- paid

- overdue

- cancelled

Invoices

- Rechnungsnummer

- Lieferant

- Immobilie

- Betrag

- Fälligkeitsdatum

- Status

- Dokument

Expenses

- Immobilie

- Einheit optional

- Kategorie

- Betrag

- Datum

- Beschreibung

- Beleg

Dashboard

Zeige:

- Einnahmen

- Ausgaben

- offene Zahlungen

- überfällige Zahlungen

- Nettoübersicht

Sicherheit

Finanzdaten dürfen nur autorisierte Benutzer sehen.

Eigentümer dürfen ausschließlich die ihnen zugeordneten Informationen sehen.

Mieter dürfen ausschließlich ihre eigenen Zahlungen sehen.

Tests

Erstelle umfangreiche Authorization- und Tenant-Isolation-Tests.

# 🔧 PHASE 10 — Reparaturen & Handwerker

PHASE 10 – Maintenance / Reparaturmanagement

Implementiere das Reparatur- und Schadensmanagement.

Workflow

Mieter:

Schadensmeldung
→ Beschreibung
→ Foto/Anhang
→ Priorität

Hausverwaltung:

→ Ticket prüfen
→ Priorität ändern
→ Handwerker zuweisen
→ Termin planen

Handwerker:

→ Auftrag ansehen
→ Status aktualisieren
→ Kommentar hinzufügen
→ Abschluss melden

Status

- open

- assigned

- scheduled

- in_progress

- waiting

- completed

- cancelled

Priorität

- low

- normal

- high

- emergency

Funktionen

- Ticket erstellen

- Ticket anzeigen

- Status ändern

- Priorität ändern

- Handwerker zuweisen

- Kommentare

- Anhänge

- Termine

- Historie

Wichtig

Jede Statusänderung soll später nachvollziehbar sein.

Bereite Activity Logs vor.

Frontend

Erstelle ein übersichtliches Ticket-System mit:

- Status Badges

- Prioritätsindikatoren

- Filter

- Suche

- Detailansicht

- Kommentarbereich

- Anhänge

- Timeline

Erstelle Tests für jeden Benutzerrollen-Workflow.

# 📁 PHASE 11 — Dokumentenverwaltung

PHASE 11 – Dokumentenverwaltung

Implementiere eine sichere Dokumentenverwaltung.

Dokumente können zugeordnet werden zu:

- Organisation

- Immobilie

- Gebäude

- Einheit

- Eigentümer

- Mieter

- Mietvertrag

- Rechnung

- Reparatur

Funktionen

- Upload

- Download

- Vorschau, sofern möglich

- Kategorien

- Metadaten

- Löschen

- Archivieren

Sicherheit

Dateien dürfen niemals über ungeschützte öffentliche URLs zugänglich sein.

Prüfe bei jedem Zugriff:

- authentifizierter Benutzer

- Organisation

- Berechtigung

- Beziehung zum Dokument

Storage

Verwende Laravel Filesystem.

Bereite S3-kompatiblen Storage vor.

Upload Security

Validiere:

- Dateityp

- Dateigröße

- Dateiname

- MIME Type

Verhindere gefährliche Uploads.

Tests

Teste insbesondere:

- unautorisierte Downloads

- Cross-Tenant Zugriff

- Upload Validierung

- Löschung

- Berechtigungen

# 📊 PHASE 12 — Dashboard & Reporting

PHASE 12 – Dashboard und Reporting

Erstelle ein professionelles Dashboard für Hausverwaltungen.

KPI Cards

Zeige:

- Immobilien

- Einheiten

- Mieter

- Eigentümer

- Einnahmen

- Ausgaben

- Leerstand

- offene Reparaturen

- überfällige Zahlungen

Weitere Bereiche

Verträge

Welche Verträge laufen bald aus?

Reparaturen

Welche Tickets sind kritisch oder überfällig?

Finanzen

Wie entwickeln sich Einnahmen und Ausgaben?

Aktivitäten

Was ist zuletzt im System passiert?

Eigentümer Dashboard

Eigentümer dürfen nur ihre Daten sehen.

Mieter Dashboard

Mieter sehen:

- eigene Wohnung

- Mietvertrag

- Zahlungen

- Dokumente

- Reparaturen

Performance

Vermeide N+1 Queries.

Verwende geeignete Aggregationen und eager loading.

Schreibe Feature Tests für alle Dashboard-Berechtigungen.

# 🔔 PHASE 13 — Notifications & Automatisierung

PHASE 13 – Notifications und Automatisierung

Implementiere die Benachrichtigungsarchitektur.

Events

Bereite Events vor für:

- neue Schadensmeldung

- Ticket zugewiesen

- Ticket abgeschlossen

- Zahlung überfällig

- Mietvertrag läuft aus

- neues Dokument

- neuer Termin

Notifications

Unterstütze:

- Database Notifications

- E-Mail Notifications

Queue

Lang laufende oder nicht zeitkritische Aktionen sollen über Laravel Queues verarbeitet werden.

Scheduler

Bereite regelmäßige Jobs vor:

Täglich:

- überfällige Zahlungen prüfen

- auslaufende Mietverträge prüfen

- offene Tickets prüfen

Architektur

Verwende:

Events
→ Listeners
→ Jobs
→ Notifications

wo fachlich sinnvoll.

Teste Jobs und Notifications.

Dokumentiere die Automatisierungsarchitektur.

# 🧪 PHASE 14 — Qualität, Security & Tests

PHASE 14 – Security, Testing und Code Quality

Führe jetzt einen vollständigen technischen Audit des Projekts durch.

Security

Prüfe:

- Authentication

- Authorization

- Policies

- Tenant Isolation

- CSRF

- XSS

- SQL Injection

- Mass Assignment

- File Upload Security

- Rate Limiting

- Session Security

- sensible Daten

- API Security

Besonders wichtig

Simuliere Cross-Tenant Angriffe:

User Organization A
→ versucht Property Organization B

User Organization A
→ versucht Document Organization B

User Organization A
→ versucht Payment Organization B

User Organization A
→ versucht Maintenance Ticket Organization B

Alle müssen blockiert werden.

Testing

Führe aus:

- Unit Tests

- Feature Tests

- Authorization Tests

- Tenant Isolation Tests

- Laravel Tests

- TypeScript Check

- Linter

- Build

Behebe alle Fehler.

Code Review

Suche nach:

- riesigen Controllern

- duplizierter Logik

- ungenutzten Dependencies

- ungenutzten Dateien

- schlechter Namensgebung

- unnötigen Abstraktionen

- N+1 Queries

- Security-Problemen

Dokumentiere verbleibende technische Schulden in:

docs/technical-debt.md

# 🤖 PHASE 15 — KI-Funktionen

Erst jetzt würde ich Claude an die KI lassen.

PHASE 15 – KI-Assistent für die Hausverwaltung

Integriere jetzt KI-Funktionen in die bestehende Property-Management-SaaS.

Die KI soll nicht einfach ein generischer Chatbot sein.

Sie soll konkrete Aufgaben einer Hausverwaltung unterstützen.

Beispiele

Dokumentenassistent

Hausverwalter:

"Welche Mietverträge laufen in den nächsten 90 Tagen aus?"

Immobilienanalyse

"Wie hoch waren die Ausgaben für Gebäude A im letzten Jahr?"

Reparaturen

"Welche Reparaturen sind länger als 7 Tage offen?"

Zusammenfassung

"Fasse mir die aktuelle Situation der Immobilie Musterstraße 12 zusammen."

Mietvertrag

"Fasse diesen Mietvertrag zusammen und nenne wichtige Fristen."

Architektur

Die KI darf niemals ungeprüft auf alle Daten zugreifen.

Implementiere eine sichere Datenzugriffsschicht.

AI Request
→ Authorization
→ Tenant Context
→ erlaubte Daten
→ AI Context
→ Model
→ Response

Datenschutz

Keine Daten einer fremden Organisation dürfen in den AI Context gelangen.

Human in the Loop

Bei Aktionen mit realen Konsequenzen darf die KI nicht selbstständig handeln.

Beispiel:

KI darf vorschlagen:

"Handwerker Müller wäre geeignet."

Aber nicht ohne Benutzerbestätigung automatisch:

"Auftrag über 5.000 € erstellen."

Ziel

KI soll die Arbeit des Hausverwalters reduzieren und nicht nur Chat ermöglichen.

Dokumentiere die KI-Architektur und mögliche Erweiterungen.

# 💳 PHASE 16 — SaaS & Billing

PHASE 16 – SaaS, Subscription und Billing

Bereite die Anwendung für einen echten SaaS-Betrieb vor.

Organisationsmodell

Eine Organisation entspricht einer Hausverwaltung.

Eine Organisation kann:

- Benutzer besitzen

- Immobilien besitzen/verwalten

- Einheiten besitzen

- Mieter verwalten

- Dokumente besitzen

Subscription

Bereite verschiedene Pläne vor, beispielsweise:

Starter

Kleine Hausverwaltung

Professional

Mittlere Hausverwaltung

Business

Größere Hausverwaltung

Definiere mögliche Limits:

- Benutzer

- Immobilien

- Einheiten

- Speicher

- KI-Nutzung

Billing

Bereite Stripe Billing vor.

Implementiere noch keine unnötig komplexe Zahlungslogik.

Achte auf:

- Subscription Status

- Trial

- Active

- Past Due

- Cancelled

Wichtig

Billing darf niemals die Tenant Isolation umgehen.

Dokumentiere die SaaS-Architektur.

# 🚀 PHASE 17 — Production Readiness

PHASE 17 – Production Readiness

Bereite das Projekt für einen produktiven Betrieb vor.

Infrastruktur

Prüfe:

- Docker

- PHP

- Nginx

- PostgreSQL

- Redis

- Queue Worker

- Scheduler

- Storage

Environment

Prüfe:

.env.example

Es dürfen keine Secrets im Repository vorhanden sein.

Logging

Implementiere sinnvolles Logging.

Monitoring

Bereite vor:

- Error Tracking

- Health Checks

- Queue Monitoring

- Application Monitoring

Backups

Dokumentiere:

- Datenbank Backup

- Storage Backup

- Restore Prozess

Performance

Prüfe:

- Datenbank Indexes

- N+1 Queries

- Caching

- Queues

- große Tabellen

- Pagination

Security

Führe erneut einen Security Audit durch.

Deployment

Erstelle:

docs/deployment.md

mit einer nachvollziehbaren Anleitung für:

Development
→ Staging
→ Production

Abschluss

Führe alle Tests und Builds aus.

Das Projekt soll anschließend als professionelles SaaS-Grundsystem betrachtet werden können.

🔑 Eine wichtige Sache würde ich bei Claude zusätzlich immer machen

Nach jeder Phase kannst du Claude diesen kurzen Kontroll-Prompt geben:

Prüfe deine gerade abgeschlossene Implementierung noch einmal wie ein Senior Software Engineer.

- Führe alle relevanten Tests aus.

- Führe TypeScript-Checks und den Frontend-Build aus.

- Prüfe Laravel/PHP auf offensichtliche Fehler.

- Prüfe Authorization und Multi-Tenant-Isolation.

- Suche nach ungenutztem oder dupliziertem Code.

- Prüfe, ob die Implementierung zur bisherigen Architektur und Produktanforderung passt.

- Behebe alle gefundenen Probleme.

- Aktualisiere die Dokumentation, falls sich durch die Implementierung Architekturentscheidungen geändert haben.

Nenne mir anschließend:

- was geprüft wurde

- welche Probleme gefunden wurden

- was korrigiert wurde

- welche Tests erfolgreich waren

- welche offenen Punkte noch bestehen

Nimm keine neuen Features auf, die nicht zur aktuellen Phase gehören.

Meine Empfehlung für deine Entwicklung

Nicht alle 17 Prompts direkt nacheinander ausführen. Besonders bei den ersten Phasen solltest du Claude nach jeder Phase die Ergebnisse zeigen lassen und überprüfen.

Die wichtigste Reihenfolge ist:

01 Planung → 02 Architektur → 03 Datenbank → 04 Security/Multi-Tenancy → 05 Frontend → 06–13 Fachmodule → 14 Qualität → 15 KI → 16 SaaS → 17 Production.

Damit bekommst du nicht einfach eine von einer KI zusammenkopierte CRUD-App, sondern eine nachvollziehbar aufgebaute Softwarearchitektur, die du auch in deinem GitHub-Portfolio und später in einem Bewerbungsgespräch erklären kannst.